Техническое задание

на выполнение работ по подготовке документации:

«Эскиз планируемого развития территории (градостроительная концепция планируемого многоквартирного жилого комплекса с объектами инфраструктуры вблизи улицы Красная в г. Солнечногорск городского округа Солнечногорск Московской области»

| 1. Наименование выполняемых работ | Эскиз планируемого развития территории (градостроительная концепция) и планируемого многоквартирного жилого комплекса с объектами инфраструктуры вблизи улицы Красная в г. Солнечногорск городского округа Солнечногорск Московской области (Далее - Документация) |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Астерра» (ООО «Астерра) |
| 3. Кадастровые номера | 50:09:0080301:1539 и 50:09:0080301:1540 |
| 4. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Заказчик предоставляет следующие исходные данные до начала выполнения работ и в процессе выполнения работ, но не позднее чем за 10 рабочих дней до сдачи результата работ: - материалы инженерно-геодезических изысканий, включая технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный, согласованный и зарегистрированный в установленном законодательством РФ и Московской области порядке или инженерно-топографические планы, цифровые топографические карты, цифровые топографические планы рассматриваемых элементов планировочной структуры, территории планируемого размещения объектов капитального строительства и прилегающих к ней территорий с охватом не менее 50,0 м÷100,0 м и с отображением источников инженерно-технического обеспечения планируемых объектов (далее рассматриваемая территория) масштаба 1:500 или 1:1000, выполненные в местной системе координат «МСК-50», а также иные материалы топографо-геодезических изысканий. - результат иных видов инженерных изысканий (при наличии); - выписки ЕГРН - сведения (предварительные или окончательные) о возможностях подключения к внешним сетям или объектам инженерно-технического обеспечения и(или) точки подключения к источникам инженерно-технического обеспечения (далее – ИТО) с характеристикой данных источников с указанием допустимой подключаемой нагрузки и/или предварительные технические условия, письма, справки от эксплуатирующих сети ИТО организаций (при наличии); |
| 5. Основные характеристики объекта | Территория, подлежащая развитию, расположена в центральной части г.о. Солнечногорск Московской области вблизи улиц Ломоносова и Лепсе, западнее озера (водохранилища) Сенежское. Ориентировочная площадь территории, подлежащей развитию составляет около 31 га (площадь территории подготовки Документации уточняется в процессе разработки исходя из градостроительной ситуации и необходимых мероприятий по развитию территории, в т.ч. по развитию транспортной инфраструктуры, с учётом выявляемых элементов планировочной структуры, а также территорий и объектов непосредственно влияющих на характеристики развития территории подлежащей развитию). Территория, подлежащая развитию, включает, но не ограничивается земельные участки с кадастровыми номерами 50:09:0080301:1540 и 50:09:0080301:1539. В территорию подготовки Документации могут быть включены иные территории, необходимые для обоснования планируемого размещения объектов капитального строительства планируемой жилой застройки, в т.ч. территории неразграниченной государственной собственности и территории существующих смежных земельных участков и(или) их частей. |
| 6. Цель и задачи выполняемых работ | Цель работы – оформление Эскиза планируемого развития территории (градостроительной концепции) планируемого многоквартирного жилого комплекса с объектами инфраструктуры вблизи улицы Красная в г. Солнечногорск городского округа Солнечногорск Московской области. Задачами подготовки Документации являются: - анализ градостроительной ситуации, в т.ч. существующих градостроительных ограничений территории, ранее утверждённой и(или) разработанной документации (при наличии) и сложившейся системы землепользования в зоне планируемого размещения объектов капитального строительства в рамках разработки Документации и в составе прилегающих территорий; - разработка предложения планируемого развития территории; - анализ и разработка предложений по инженерному обеспечению планируемой застройки |
| 7. Состав работ | По результатам выполнения работ Исполнитель передает Заказчику комплект Документации «Эскиз планируемого развития территории (градостроительная концепция) и планируемого многоквартирного жилого комплекса с объектами инфраструктуры вблизи улицы Красная в г. Солнечногорск городского округа Солнечногорск Московской области», в составе: - Эскиз планируемого развития территории (градостроительная концепция) планируемого размещения многоквартирного жилого комплекса с объектами инфраструктуры вблизи улицы Красная в г. Солнечногорск городского округа Солнечногорск Московской области: - Пояснительная записка - Ситуационный план предлагаемой к развитию территории, выполненный на любой из доступных карт Московской области, с указанием информации об отдаленности территории застройки от МКАД, кадастровых номеров и площадей земельных участков, планируемых к застройке; - Фотофиксация существующего состояния территории, планируемой к застройке, и фотофиксацию окружающей территории; - Схему расположения предлагаемых к размещению объектов капитального строительства с их описанием, а также таблицу с перечнем объектов капитального строительства с наименованием и технико-экономическими показателями объекта; - Предварительную схему с отображением выявленных в т.ч. существующих (ранее установленных) и планируемых границ элементов планировочной структуры; - Схема, отображающая мероприятия территориального планирования - Фрагмент карты функциональных зон - Фрагмент карты градостроительного зонирования территории (выкопировка из Правил землепользования и застройки) - Фрагмент карты градостроительного зонирования территории ЗОУИТ - Фрагмент карты градостроительного зонирования с отбражением границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ ЗОУИТ, границ территорий объектов культурного наследия, и границ территорий послений. - Схема транспортного обслуживания. - Предложения по внесению изменений в генплан и ПЗЗ - Расчет объема планируемой застройки - Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры. - Анализ существующего положения и определение принципов инженерного обеспечения зданий многоквартирной жилой застройки и объектов инфраструктуры: - Водоснабжение; - Отведение хозяйственно-бытовых стоков; - Отведение поверхностных стоков; - Электроснабжение; - Газоснабжение; - Сети связи. - Определение инженерных ресурсов для обеспечения предполагаемой многоквартирной жилой застройки и объектов инфраструктуры: А. Инженерная подготовка территории. Б. Оценка инвестиций при обеспечении многоэтажной жилой застройки инженерными ресурсами. - Водоснабжение; - Отведение хозяйственно-бытовых стоков; - Отведение поверхностных стоков; - Электроснабжение; - Газоснабжение; - Сети связи. |
| 8. Форма передаваемых материалов | Результат работы передается Заказчику в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (Схема размещения в формате «DWG», в виде презентации в формате «PDF», подготовленной к печати). |
| 9. Согласование результатов работ | Согласование Документации осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Московской области. Исполнитель подготавливает материалы Документации для согласования (при необходимости). |